Nacenění programování   
cemi.cz

Datum: 30.05.20224  
Klient: bARTvisions s.r.o.  
Odhad: 107h  
Hodinová sazba: 400Kč/h   
Cena: **42 800 Kč**

Obsah

[Představa 3](#_Toc167716718)

[Etapy 3](#_Toc167716719)

[Nakódování designu 3](#_Toc167716720)

[Instalace a příprava systému 4](#_Toc167716721)

[Programování modulů 4](#_Toc167716722)

[Migrace dat 4](#_Toc167716723)

[Správa 5](#_Toc167716724)

# Představa

Vytvoření nového webu cemi.cz na systému WordPress a migrace dat z původní databáze.

Potřeba pravidelných aktualizací a následných úpravy.

Data mimo migraci vyplní klient, případně jako vícepráci mohu vyplnit.

Placené doplňky nejsou součástí ceny a mohou vyplynout například z požadavků na administrační prostředí jiné než standardní.

# Etapy

## Nakódování designu 40h

Cca 18 typů stránek 40h

Úvodní stránka, výpis oborů, detail oboru, detail předmětu, přihláška, výpis referencí, detail reference, o studiu, galerie, kontakt, lektoři, detail lektora, přínosy MBA, kalkulátor přínosu, školné, průběh studia, faq, běžná podstránka.

Součástí je i tmavá verze webu.

Součástí je i optimalizace pro Core Web Vitals na zelená čísla.

Vycházím z odhadu, z podobných projektů. Jakékoli nestandardní animace, složité prvky, vizuální prezentaci prvků mimo grid (složený z klasických 12 sloupců) nebo prvky doplňující funkčnost o jinou než předem dohodnutou, prosím projednat předem, zda se stále vejdeme do odhadu či nikoli. Součástí je responzivní (mobilní verze).

Součástí je i následující SEO optimalizace:

* Zachování URL adres, případně jejich správné přesměrování na nové URL
* Zachování HTTPS
* Zachování titulků
* Zachování meta description, tak kde to bude možné
* Nadpis první úrovně h1
* ALT popisky obrázků
* Sitemap.xml
* Robots.txt
* Strukturovaná data pomocí OpenGraph

## Instalace a příprava systému 8h

Nastavení systémů a pluginů 8h

## Programování modulů 43h

Jde čistě o administrační sekci a dynamické fungovaní na front-endu. Vizuální zobrazení je řešené při kódování.

Obory 4h  
Předměty 3h  
Přihlášky 6h  
Reference 2h  
Lektoři 4h  
Kalkulátor 8h   
FAQ 2h   
Kontakt 2h   
Moduly pro editaci složitějších textových prvků podstránek mimi editor 12h

## Migrace dat 16h

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ stránky** | **Počet** | **Import** |
| Page | 15 | Hromadně |
| Post blog | 160 | Hromadně |
| Obory | 21 | Ručně |
| Předměty | 80 | Hromadně |
| Reference | 260 | Hromadně |
| Lektor | 45 | Hromadně |

+ Slovenské překlady, které mají obdobný rozsah, ale cca 130 blogových příspěvků.

Obsah v textu jako složitější vizuální rozvržení, není vždy 100% převoditelné.

Migrace dat 16h

## Správa 1.25h / měsíčně

Záloha + aktualizace 1.25h / měsíčně  
Další úpravy nad rámec dle dohody a náročnosti